Vážení občané,

v týdnu :   od 29.1. do 3.2.2024   budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku a na Borové Lhotě následně:

V Nespekách :

Firma  VHS od 29.1. do 2.2.2024 bude pokračovat první partou přípojkami na druhou stranu  v ul. Frágnerova směrem k ul. K Sázavě, eventuelně i v ul. Morákova (směrem od ul. Frágnerova k ul. Sokolská ) druhá parta bude pokračovat v ul. Sluneční a její napojení na řad v ul. Sokolská.

Tyto komunikace budou v této době částečně neprůjezdné.

VÝHLED :  fi. VHS  od 5.2. do 10.2.2024 bude pokračovat s pracemi první partou na řadu a přípojkách na druhou stranu k nemovitostem v ul. Frágnerova (od esíčka) k  ul. K Sázavě  a poté započne s pracemi na řadu a přípojkách k nemovitostem v ulicích K Sázavě,  (od ul. Sokolská směrem k ul. Fragnerova), druhá parta bude pokračovat v ul.Morákova, třetí parta začne pravděpodobně pracemi v ul. Fragnerova od křížení s ulicí V Loučkách směrem k ul. Rybářská, nebo v ul. Sázavská okolo fotbalového hřiště. Jsou ještě v jednání podvrtové práce v ul. V Zátiší. Bude ještě za týden upřesněno.

fi. EVOS Hydro od 5.do 10.2.2024 započne práce v ul. Ledecká.  Tato komunikace bude v době od 7:00 do 16.00 hod. neprůjezdná, v ostatním čase průjezdná !

V Městečku a na Borové Lhotě:

první četa  fi. EVOS Hydro od 29. do 3.2.2024 na Borové Lhotě bude v ulicích pod vodojemem, kde vedle vodovod, provádět dokončení přípojek, terénní úpravy a úklid. Dále se bude upravovat terén po podvrtech u odbočky na Borovou Lhotu a upravovat škarpu mezi Městečkem a Nespekami.

druhá četa fi. EVOS Hydro od 29. do 30.1.2024 bude dokončovat práce po  podvrtových pracech v úseku od křížení Benešovská (603) pod silnicí na Borovou Lhotu až k odbočce s cestou vlevo ke kapličce.

VÝHLED :

Dle jednání paní starostky z Pyšel a fi. EVOS Hydro je možné, že od od 5.2.2024 se budou napojovat řady v místě  křižovatky Benešovská (603) a přívodu z Borovoé Lhoty. Pak by komunikace na Borovou Lhotu byla v době od 7:00 do 16.00 hod. neprůjezdná, v ostatním čase průjezdná !

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích v Nespekách a na Borové Lhotě, kteří požádali o vodovodní přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena.

Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn.

Další informace budeme i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.
Prosíme občany o pochopení, součinnost a trpělivost. V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.

Obecní úřad Nespeky.