**Vážení občané,**

**v týdnu : od 25.3. do 30.3. 2024 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku a vodojemu na Borové Lhotě následně:**

**V Nespekách :**

**Firma VHS od 25. 3. do 29. 3. 2024** bude dále pokračovat na přípojkách do nemovitostív **ul. Fragnerova** od ul. Rybářská směrem k ul. Sluneční. Zároveň dojde k úpravám, dosypání. Dle počasí bude každý týden ( čt. nebo pá.) čištění komunikací v této lokalitě čistícím vozem. **Dotčené komunikace budou v této době částečně neprůjezdné.**

 **fi. EVOS Hydro od 25. 3. do 30. 3. 2024** bude pokračovat s výkopovými pracemi na řadech v **ul. K Elektrárně.** Druhá parta bude pokračovat s pracemi v **ul. Pod Jezem.** Práce budou v obou ulicích probíhat od řeky směrem k návsi, průběžně dojde v těchto ulicích k připojování k nemovitostem. **Tyto komunikace budou v době od 7:00 do 16.00 hod. neprůjezdné, v ostatním čase průjezdné !**

**INTERNET – fi. UVT** v místech, kde byly prováděny podvrty pro vodovod, a nedošlo tedy k připoložení pro optiku, se budou dodatečně budovat přípojky pro internet. **Od 25. 3. do 30. 3. 2024** tobude v **ul. V** **Zátiší a Zahradní**. **Dotčené komunikace budou v této době částečně neprůjezdné.**

**VÝHLED :**  **fi. VHS od 2. 4. do 5. 4. 2024** bude pokračovat s pracemina přípojkách k nemovitostem v **ul. Fragnerova** od ul. Rybářská směrem k ul. Sluneční.

**fi. EVOS Hydro od 2. 4. do 6. 4. 2024. p**rvní parta bude pokračovat pracemi v **ul. Pod Jezem** od řeky směrem k návsi.Druhá parta bude pokračovat s pracemi v **ul. K Elektrárně** od řeky směrem k návsi. **Tyto komunikace budou v době od 7:00 do 16.00 hod. neprůjezdné, v ostatním čase průjezdné !**

**INTERNET – fi. UVT** v místech, kde byly prováděny podvrty pro vodovod, a nedošlo tedy k připoložení pro optiku, se budou dodatečně budovat přípojky pro internet. **Od 2. 4. do 5. 4. 2024** tobude v **ul. Rybářská a Sokolská**. **Dotčené komunikace budou v této době částečně neprůjezdné.**

**V Městečku a na Borové Lhotě:**

**Firma Sládek Group as. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.**

**VÝHLED : Firma Sládek Group as. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.**

**Majitelé** nemovitostí ve výše **uvedených ulicích v Nespekách,** kteří požádali o vodovodní přípojku, **prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě,** kam má být přípojka přivedena.

**Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace !** Provoz bude upraven dopravním značením.Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn.

Další informace budeme i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby.
Bližší informace naleznete na [www.nespeky.com](http://www.nespeky.com/), a na vývěsce OU.
Prosíme občany o pochopení, součinnost a trpělivost. V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.

**Obecní úřad Nespeky.**