Vážení občané,

v týdnu :  od 29.4. do 3.5. 2024   budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku a na Borové Lhotě následně:

V Nespekách :

Firma VHS od 29.4. do 3.5.2024 bude dále pokračovat na přípojkách do nemovitostí v ul.Fragnerova   ( směrem od ul. Luční k ul. Sluneční ). Zároveň dojde k dodělání jedné přípojky v ul. Morákova  a k postupnému dosypání a dorovnání zelených pasů v již udělaných ulicích a k obetonování šoupat v celé oblasti V Loučkách a v ulicích okolo ul.Petrovická a ke zpětnému položení zámkové dlažby v ul.Na Americe. Dle počasí bude každý týden docházet k čištění komunikací v této lokalitě čistícím vozem.  Části dotčené komunikace bude v této době částečně neprůjezdná.

fi. EVOS Hydro -  pracovní čety a technika byly převeleny na jinou stavbu, v Nespekách budou pokračovat až po 8.5.2024 ( bude upřesněno ).

INTERNET – fi. UVT od 29.4. do 3.5.2024 se přesouvá s pracemi na Borovou Lhotu.

VÝHLED :  fi. VHS  od 6.5. do 10.5.2024 bude pokračovat s pracemi na přípojkách k nemovitostem v ul. Sokolská ( od kontejneru k ul. Rybářská ) a ( od ul. K Sázavě k ul. Benešovská ). Zároveň předělání jedné přípojky v ul V Zátiší.

fi. EVOS Hydro -  pracovní čety a technika byly převeleny na jinou stavbu, v Nespekách budou pokračovat až po 8.5.2024 ( bude upřesněno ).

INTERNET – fi. UVT bude budovat přípojky pro internet v ul.Sokolská.

V Městečku a na Borové Lhotě:

Firma Sládek Group as. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

INTERNET – fi. UVT od 29.4. do 3.5.2024 V místech, kde byly prováděny podvrty pro vodovod, a nedošlo tedy k připoložení pro optiku, se budou dodatečně budovat přípojky pro internet. Během tohoto týdne to bude od ul.Benešovská směrem k vodojemu na Borové Lhotě. Dotčené komunikace budou v této době s opatrností průjezdné.

VÝHLED :  Firma Sládek Group as. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

INTERNET – fi. UVT od od 6.5. do 10.5.2024 se práce přesunou do Nespek.

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích v Nespekách, kteří požádali o vodovodní přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena.

Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace ! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn.

Další informace budeme i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.
Prosíme občany o pochopení, součinnost a trpělivost. V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.          Obecní úřad Nespeky.