**Vážení občané,**

**v týdnu : od 29.4. do 3.5. 2024 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku a na Borové Lhotě následně:**

**V Nespekách :**

**Firma VHS od 29.4. do 3.5.2024** bude dále pokračovat na přípojkách do nemovitostív **ul.Fragnerova** ( směrem od ul. Luční k ul. Sluneční ). Zároveň dojde k dodělání jedné přípojky v **ul. Morákova**  a k postupnému dosypání a dorovnání zelených pasů v již udělaných ulicích a k obetonování šoupat v celé oblasti V Loučkách a v ulicích okolo **ul.Petrovická** a ke zpětnému položení zámkové dlažby v **ul.Na Americe**. Dle počasí bude každý týden docházet k čištění komunikací v této lokalitě čistícím vozem. **Části dotčené komunikace bude v této době částečně neprůjezdná.**

**fi. EVOS Hydro -** pracovní četya technika byly převeleny na jinou stavbu, v Nespekách budou pokračovat až **po 8.5.2024** ( bude upřesněno ).

**INTERNET – fi. UVT od 29.4. do 3.5.2024** se přesouvá s pracemi **na Borovou Lhotu.**

**VÝHLED :**  **fi. VHS od 6.5. do 10.5.2024** bude pokračovat s pracemina přípojkách k nemovitostem v **ul. Sokolská** ( od kontejneru k ul. Rybářská ) a ( od ul. K Sázavě k ul. Benešovská ). Zároveň předělání jedné přípojky v ul V Zátiší.

**fi. EVOS Hydro -** pracovní četya technika byly převeleny na jinou stavbu, v Nespekách budou pokračovat až **po 8.5.2024** ( bude upřesněno ).

**INTERNET – fi. UVT** bude budovat přípojky pro internet v **ul.Sokolská.**

**V Městečku a na Borové Lhotě:**

**Firma Sládek Group as. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.**

**INTERNET – fi. UVT od 29.4. do 3.5.2024** V místech, kde byly prováděny podvrty pro vodovod, a nedošlo tedy k připoložení pro optiku, se budou dodatečně budovat přípojky pro internet. **Během tohoto týdne** tobude od **ul.Benešovská** směrem k **vodojemu na Borové Lhotě.** **Dotčené komunikace budou v této době s opatrností průjezdné.**

**VÝHLED : Firma Sládek Group as. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.**

**INTERNET – fi. UVT od od 6.5. do 10.5.2024** se práce přesunou do Nespek.

**Majitelé** nemovitostí ve výše **uvedených ulicích v Nespekách,** kteří požádali o vodovodní přípojku, **prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě,** kam má být přípojka přivedena.

**Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace !** Provoz bude upraven dopravním značením.Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn.

Další informace budeme i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby.
Bližší informace naleznete na [www.nespeky.com](http://www.nespeky.com/), a na vývěsce OU.
Prosíme občany o pochopení, součinnost a trpělivost. V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte. **Obecní úřad Nespeky.**