**Vážení občané,**

**v týdnu : od 14. 10. do 19. 10. 2024 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku a na Borové Lhotě následně:**

**V Nespekách :**

**fi. VHS – 14. 10. až 18. 10. 2024** nebude provádět žádné práce.

**fi. EVOS Hydro - 14. 10. až 19. 10. 2024**  ještě začátkem týdne v pondělí dojde k dodělání řadu po podvrtu v **ul. Přípotoční (** od lávky naproti nemovitosti č.p. 28 směrem k nem. č.p. 210 ). **V tento den bude ul. Přípotoční směrem od lávky naproti č.p. 28 k nem. č.p. 210 neprůjezdná.** ( Dále viz Městečko, Borová Lhota ).

**INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 14. 10. až 18. 10. 2024** v tomto týdnu se bude pokračovat s pracemi v **ul. V. Nezvala** a **Frágnerova** za účasti arboristy.

**VÝHLED :**

**fi. VHS - od 21. 10. do 25. 10. 2024** nebude provádět žádné práce.

**fi. EVOS Hydro - od 21. 10. do 26. 10. 2024** ( viz Městečko, Borová Lhota ).

**INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - od 21. 10. do 25. 10. 2024 -** v tomto týdnu bude pokračováno s pracemi v **ul. V. Nezvala** a **Frágnerova** za účasti arboristy.

**V Městečku a na Borové Lhotě:**

**Firma Sládek Group a.s.** bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

**fi. EVOS Hydro - 14. 10. až 19. 10 .2024** – po sklizni na poli u odbočky z ul. Benešovská na Borovou Lhotu bude od úterka vybudován provizorní obousměrný sjezd na komunikaci k Borové Lhotě. Dojde zde k propoji řadů. Dále by mělo dojít k propoji řadu u armaturní šachty v zatáčce u nem. č.e. 411 k.ú. Pyšely . **Dotčené komunikace budou s opatrností průjezdné.**

**VÝHLED :**

**Firma Sládek Group a.s.** bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

**fi. EVOS Hydro - od 21. 10. do 26. 10. 2024** bude se pokračovat na poli u odbočky z ul. Benešovská na Borovou Lhotu s propoji řadů, dále se propojí řady u armaturní šachty v zatáčce u nem. č.e. 411 k.ú. Pyšely.

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace ! Provoz bude upraven dopravním značením.Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn.Další informace budeme i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby.
Bližší informace naleznete na [www.nespeky.com](http://www.nespeky.com/), a na vývěsce OU.
V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.

**Obecní úřad Nespeky.**