Vážení občané,

v týdnu : od 11. 11. do 16. 11. 2024 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku a na Borové Lhotě následně:

V Nespekách :

fi. VHS – 11. 11. až 15. 11. 2024 nebude provádět žádné práce.

fi. EVOS Hydro - 11. 11. až 16. 11. 2024 práce budou pokračovat v ul. Nad Splavem.  Ul. Nad Splavem bude vždy v době od 7:30 do 15:30 hod. neprůjezdná, v ostatním čase průjezdná.  Svozy odpadu proběhnou v obvyklých dnech vždy do 7:30 hod. V každé pondělí budou práce na vodovodu začínat v 9:00 hod.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 11. 11. až 15. 11. 2024 - ve středu se bude pokračovat s pracemi na podvrtu v ul. V. Nezvala za účasti arboristy.

VÝHLED :

fi. VHS - od 18. 11. do 23. 11. 2024 nebude provádět žádné práce.

fi. EVOS Hydro - od 18. 11. do 23. 11. 2024 bude pokračováno s budováním řadu v ul. Nad Splavem. Zároveň po 18.11. proběhnou 4 podvrty pod ul. Benešovská a to Hotelu Lauřím, k nemovitostem v ul. Benešovská č.p. 59 a 252 a k fotbalovému hřišti.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - od 18. 11. do 23. 11. 2024  - v tomto týdnu se budou připojovat po vsi rozvodny.

V Městečku a na Borové Lhotě:

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro - 11. 11. až 16. 11. 2024 –   bude pokračovat s budováním přípojek v ul. Na Mělách ( směrem od ul. U Přeložky k ul. Pod Hájkem ). Prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Části této komunikace budou v této době částečně neprůjezdné. Objízdná trasa bude značena.

VÝHLED :

Firma Sládek Group a.s.  bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro - od 18. 11. do 23. 11. 2024 bude pokračovat s budováním přípojek v ul. Na Mělách ( směrem od ul. U Přeložky k ul. Pod Hájkem ).

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena.                                                             Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace ! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.
V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.

Obecní úřad Nespeky.