Vážení občané,

v týdnu : od 18. 11. do 23. 11. 2024 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku a na Borové Lhotě následně:

V Nespekách :

fi. VHS – 18.11. až 22. 11. 2024 budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu.

fi. EVOS Hydro - 18. 11. až 23. 11. 2024 práce budou pokračovat v ul. Nad Splavem.  Ul. Nad Splavem bude vždy v době od 7:30 do 15:30 hod. neprůjezdná, v ostatním čase průjezdná.  Svozy odpadu proběhnou v obvyklých dnech vždy do 7:30 hod. V každé pondělí budou práce na vodovodu začínat                   v 9:00 hod.

18.11. proběhnou 2 podvrty pod ul. Benešovská, a to k nemovitostem v ul. Benešovská č.p. 59 a 252. 19.11. proběhnou další 2 podvrty, a to k fotbalovému hřišti a Hotelu Lauřím.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 18. 11. až 22. 11. 2024 - v tomto týdnu se budou připojovat po obci rozvodny pro internet.

VÝHLED :

fi. VHS - od 25. 11. do 29. 11. 2024 budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu.

fi. EVOS Hydro - od 25. 11. do 30. 11. 2024 bude pokračováno s budováním řadu a přípojek v ul. Nad Splavem.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - od 25. 11. do 29. 11. 2024 - v tomto týdnu se budou připojovat po obci rozvodny pro internet.

V Městečku a na Borové Lhotě:

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro - 18. 11. až 23. 11. 2024 – přeruší budování přípojek v ul. Na Mělách a tato parta bude převelena k podvrtům do Nespek a Městečka.

20.11. proběhnou 2 podvrty pod ul. Benešovská, a to k nemovitostem v ul. Benešovská  č.p. 15. a č.p. 77.

VÝHLED :

Firma Sládek Group a.s.  bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro - od 25. 11. do 30. 11. 2024 bude pokračovat s budováním přípojek v ul. Na Mělách ( směrem od ul. U Přeložky k ul. Pod Hájkem ).

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena.                                                             Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace ! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.
V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.

Obecní úřad Nespeky.