Vážení občané,

v týdnu : od 25. 11. do 30. 11. 2024 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:

V Nespekách :

fi. VHS – 25.11. až 29. 11. 2024 budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu.

fi. EVOS Hydro - 25.11. až 30. 11. 2024 práce budou pokračovat v ul. Nad Splavem.  Ul. Nad Splavem bude vždy v době od 7:30 do 15:30 hod. neprůjezdná, v ostatním čase průjezdná. Svozy odpadu proběhnou v obvyklých dnech vždy do 7:30 hod. V každé pondělí budou práce na vodovodu začínat v 9:00 hod.  Od 27.11. se práce přesunou do ul. Potočiny, kde budou pokračovat s budováním řadu od č.p.96 směrem k ul. Dolská.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 25. 11. až 29. 11. 2024 v tomto týdnu se budou připojovat po obci rozvodny pro internet.

VÝHLED :

fi. VHS – od 2. 12. až 6. 12. 2024 budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu.

fi. EVOS Hydro - od 2. 12. až 7. 12. 2024 bude pokračováno s budováním řadu v ul. Potočiny, směrem                 k ul. Dolská.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - od 2. 12. až 6. 12. 2024 v tomto týdnu se budou připojovat po obci rozvodny pro internet.

V Městečku a na Borové Lhotě:

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro - 25. 11. až 30. 11. 2024 – bude pokračovat s budováním přípojek v ul. Na Mělách ( směrem od ul. U Přeložky k ul. Pod Hájkem ). Prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Části této komunikace budou v této době částečně neprůjezdné. Objízdná trasa bude značena.

VÝHLED :

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro - od 2. 12. až 7. 12. 2024 bude pokračovat s budováním přípojek v ul. Na Mělách ( směrem od ul. U Přeložky k ul. Pod Hájkem ).

V Novém Městečku:

fi. VPK Suchý s.r.o. – 25. 11. až 30. 11. 2024 budou budovat řady vodovodu a kanalizace v ul. Poříčská ( od ul. Hraniční k ul. Jižní ).

VÝHLED :

fi. VPK Suchý s.r.o. – 2. 12. až 7. 12. 2024 budou pokračovat budováním řadů vodovodu a kanalizace v     ul. Poříčská  ( od ul. Hraniční k ul. Jižní ).

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace ! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.
V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.

Obecní úřad Nespeky.