Vážení občané,

v týdnu : od 6. 1. do 11. 1. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu                   v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:

V Nespekách :

fi. VHS – 6. 1. až 10. 1. 2025 budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu.

fi. EVOS Hydro – 6. 1. až 11. 1. 2025 práce budou pokračovat v ul. Potočiny, kde je budován řad od č.p. 98 směrem k ul. Dolská. Začátkem týdne také dojde k opravě povrchu ul. Přípotoční.  Ul. Potočiny bude vždy v době od 7:30 do 15:30 hod. neprůjezdná, v ostatním čase průjezdná.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 6. 1. až 10. 1. 2025 v tomto týdnu se budou budovat vedení                a přípojky pro internet v ul. Potočiny, směrem od č.p. 21 k č.p. 96. Doprava nebude omezena.

VÝHLED :

fi. VHS – od 13. 1. až 17. 1. 2025 budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu.

fi. EVOS Hydro – od 13. 1. až 18. 1. 2025 bude pokračováno s budováním řadu v ul. Potočiny směrem                    k ul. Dolská.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 13. 1. až 17. 1. 2025 v tomto týdnu se bude pokračovat                    v budování vedení a přípojek pro internet v ul. Potočiny, směrem od č.p. 21 k č.p. 96.

V Městečku a na Borové Lhotě:

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro – 6. 1. až 11. 1. 2025 – v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

VÝHLED :

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro – od 13. 1. až 18. 1. 2025 bude pokračovat s budováním přípojek v ul. Na Mělách.

V Novém Městečku:

fi. VPK Suchý s.r.o. – 6. 1. až 10. 1. 2025   v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

VÝHLED :

fi. VPK Suchý s.r.o. – od 13. 1. až 18. 1. 2025 – další plán prací bude upřesněn.

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme                        i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany                             o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.
V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.

Obecní úřad Nespeky.