**Vážení občané,**

**v týdnu : od 24. 2. do 1. 3. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:**

**V Nespekách :**

**fi. VHS – 24. 2. až 28. 2. 2025** budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu.

**fi. EVOS Hydro – 24. 2. až 1. 3. 2025**  bude pokračovat v budování přípojek v **ul. Potočiny,**  ( od č.p. 28 k ul. Benešovská ) a poté ( od č.p. 28 okolo potoka směrem k ul. Dolská ). **Ul. Potočiny bude vždy v době od 7:30 do 15:30 hod. jednostranně neprůjezdná, v ostatním čase průjezdná.**

**INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 24. 2. až 28. 2. 2025** v tomto týdnu budou budovat vedení a přípojky pro internet v **ul. Potočiny,** směrem od č.p. 21 k č.p. 96. a k dopropojení v **ul. Přípotoční** u č.p. 24.

**VÝHLED :**

**fi. VHS – od 3. 3. až 7. 3. 2025** budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu.

**fi. EVOS Hydro – od 3. 3. až 8. 3. 2025** bude znovu pokračováno s budováním přípojek k nemovitostem v **ul. Potočiny** směrem od ul. Dolská a druhá parta provede 2 přípojky k nemovitostem v ul. Benešovská ( k č.p. 133 a k č.p. 134 ), poté 2 přípojky v **ul. Potočiny,** u č.p. 129 . **Části komunikace ul. Potočiny budou během tohoto týdne zcela neprůjezdné.**

**INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 3. 3. až 7. 3. 2025** v tomto týdnu bude budován dopropoj pro internet v **ul. Rybářská**.

**V Městečku a na Borové Lhotě:**

**Firma Sládek Group a.s.** bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

**fi. EVOS Hydro – 24. 2. až 1. 3. 2025** – nebudou prováděny žádné práce.

**VÝHLED :**

**Firma Sládek Group a.s.** bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

**fi. EVOS Hydro – od 3. 3. až 8. 3. 2025** dle počasí je možné, že budou prováděny podvrty v ul. Benešovská.

**V Novém Městečku:**

**fi. VPK Suchý s.r.o. – 24. 2. až 27. 2. 2025** bude se pokračovat dle přiloženého plánku v příloze.

**VÝHLED :**

**fi. VPK Suchý s.r.o. – od 3. 3. až 6. 3. 2025 –** další plán prací bude upřesněn.

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením.Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn.Další informace budeme i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby.   
Bližší informace naleznete na [www.nespeky.com](http://www.nespeky.com/), a na vývěsce OU. V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte. **Obecní úřad Nespeky.**