Vážení občané,

v týdnu : od 14. 4. do 17. 4. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:

V Nespekách :

fi. VHS – 14. 4. až 17. 4. 2025 pokud se v tomto týdnu opět budou předělávat již realizované přípojky                    v ul. Na Výsluní. ( č.p. 155 ) a  k poz. 2296 – ( v křížení ulic Na Výsluní a Nad Potokem ). Dále v ul. Frágnerova k č.e.71. Stavební firma VHS Vás osobně bude o termínu prací informovat !!! Komunikace ul. Na Výsluní u ( č.p. 155 ) a přilehlé ulice Nad Potokem a Na Americe budou v inkriminovaný den zcela neprůjezdné.

fi. EVOS Hydro – od 14. 4. až 17. 4. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 14. 4. až 17. 4. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

VÝHLED :

fi. VHS – od 22. 4. až 25. 4. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

fi. EVOS Hydro – od 22. 4. až 26. 4. 2025 v tomto týdnu by se měla dodělat přípojka k nemovitosti                     č.p. 158 v ul. Nad Splavem.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 22. 4. až 25. 4. 2025 v tomto týdnu budou dobudovávat vedení a přípojky pro internet v ul. Rybářská.

V Městečku a na Borové Lhotě:

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro – od 14. 4. až 17. 4. 2025 – se budou dodělávat přípojky po podvrtech v ul. Benešovská               a kopaná přípojka k č.p. 1. Dále bude napouštěn hlavní řad mezi vodojemem a křižovatkou ul. Benešovská a odbočkou na Borovou Lhotu.

VÝHLED :

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro – od 22. 4. až 26. 4. 2025 –   budou pokračovat zbývající podvrty v ul. Benešovská. Poté se budou dodělávat přípojky po podvrtech a kopaná přípojka k č.p. 1. Dále bude napouštěn hlavní řad mezi vodojemem a křižovatkou ul. Benešovská a odbočkou na Borovou Lhotu.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 22. 4. až 25. 4. 2025 v tomto týdnu budou probíhat práce na vedení a přípojkách pro internet v křížení ul. Benešovská a V Chaloupkách.

V Novém Městečku:

fi. VHS Benešov a.s. – od 14. 4. až  17. 4. 2025  buduje přípojky dle harmonogramu, který najdete od pondělka na webových stránkách obce Čerčany.

VÝHLED :

fi. VHS Benešov a.s. – od 22. 4. až 24. 4. 2025 –  buduje přípojky dle harmonogramu, který najdete na webových stránkách obce Čerčany.

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme                        i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany                             o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           Obecní úřad Nespeky.