Vážení občané,

v týdnu : od 28. 4. do 3. 5. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu               v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:

V Nespekách :

fi. VHS – 28. 4. až 2. 5. 2025 v tomto týdnu se budou zavodňovat, tlakovat, dezinfikovat a odkalovat řady po celé trase. Poté se budou tlakovat Vaše přípojky. U těch, kteří mají již přípojku za plotem na svém pozemku, bude třeba umožnit vstup, aby se konec přípojky odvzdušnil a uzavřel. Pracovníci firmy Vás budou kontaktovat.

fi. EVOS Hydro – od 28. 4. až 3. 5. 2025 v tomto týdnu se budou tlakovat Vaše přípojky. U těch, kteří mají již přípojku za plotem na svém pozemku, bude třeba umožnit vstup, aby se konec přípojky odvzdušnil               a uzavřel. Pracovníci firmy Vás budou kontaktovat.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 28. 4. až 2. 5. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

VÝHLED :

fi. VHS – od 5. 5. až 9. 5. 2025 v tomto týdnu se budou tlakovat Vaše přípojky. U těch, kteří mají již přípojku za plotem na svém pozemku, bude třeba umožnit vstup, aby se konec přípojky odvzdušnil             a uzavřel. Pracovníci firmy Vás budou kontaktovat.

fi. EVOS Hydro – od 5. 5. až 10. 5. 2025 v tomto týdnu se budou tlakovat Vaše přípojky. U těch, kteří mají již přípojku za plotem na svém pozemku, bude třeba umožnit vstup, aby se konec přípojky odvzdušnil                a uzavřel. Pracovníci firmy Vás budou kontaktovat.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 5. 5. až 9. 5. 2025 v tomto týdnu budou dobudovávat vedení a přípojky pro internet v ul. Rybářská.

V Městečku a na Borové Lhotě:

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na zprovoznění vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro – od 28. 4. až 3. 5. 2025 v tomto týdnu se budou tlakovat Vaše přípojky. U těch, kteří mají již přípojku za plotem na svém pozemku, bude třeba umožnit vstup, aby se konec přípojky odvzdušnil                  a uzavřel. Pracovníci firmy Vás budou kontaktovat.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 28. 4. až 2. 5. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

VÝHLED :

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro – od 5. 5. až 10. 5. 2025 v tomto týdnu se budou tlakovat Vaše přípojky. U těch, kteří mají již přípojku za plotem na svém pozemku, bude třeba umožnit vstup, aby se konec přípojky odvzdušnil                   a uzavřel. Pracovníci firmy Vás budou kontaktovat.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 5. 5. až 9. 5. 2025 v tomto týdnu budou probíhat práce na vedení a přípojkách pro internet v křížení ul. Benešovská a V Chaloupkách.

V Novém Městečku:

fi. VHS Benešov a.s. – 28. 4. až 30. 4. 2025  buduje přípojky dle harmonogramu, který najdete od pondělka na webových stránkách obce Čerčany.

VÝHLED :

fi. VHS Benešov a.s. – od 5. 5. až 7. 5. 2025 – buduje přípojky dle harmonogramu, který najdete na webových stránkách obce Čerčany.

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme                        i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany                             o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           Obecní úřad Nespeky.