**Vážení občané,**

**v týdnu : od 12. 5. do 17. 5. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:**

**V Nespekách :**

**fi. VHS – od 12. 5. až 16. 5. 2025** v tomto týdnu se budou zavodňovat, tlakovat, dezinfikovat a odkalovat řady po celé trase. Poté se budou tlakovat Vaše přípojky. U těch, kteří mají již přípojku za plotem na svém pozemku, bude třeba umožnit vstup, aby se konec přípojky odvzdušnil a uzavřel. Pracovníci firmy Vás budou kontaktovat. V případě nalezení poruchy, bude tato odstraněna. Může dojít k místnímu omezení v dopravě.

**fi. EVOS Hydro – od 12. 5. až 17. 5. 2025** v tomto týdnu se budou tlakovat Vaše přípojky. U těch, kteří mají již přípojku za plotem na svém pozemku, bude třeba umožnit vstup, aby se konec přípojky odvzdušnil a uzavřel. Pracovníci firmy Vás budou kontaktovat. V případě nalezení poruchy, bude tato odstraněna. Může dojít k místnímu omezení v dopravě.

**INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 12. 5. až 16. 5. 2025** v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

**VÝHLED :**

**fi. VHS – od 19. 5. až 23. 5. 2025** v tomto týdnu se budou tlakovat Vaše přípojky. U těch, kteří mají již přípojku za plotem na svém pozemku, bude třeba umožnit vstup, aby se konec přípojky odvzdušnil a uzavřel. Pracovníci firmy Vás budou kontaktovat. V případě nalezení poruchy, bude tato odstraněna. Může dojít k místnímu omezení v dopravě.

**fi. EVOS Hydro – od 19. 5. až 24. 5. 2025** v tomto týdnu se budou v případě nalezení poruch tyto poruchy odstraňovat. Může dojít k místnímu omezení v dopravě. Pracovníci firmy Vás budou kontaktovat.

**INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 19. 5. až 23. 5. 2025** v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

**V Městečku a na Borové Lhotě:**

**Firma Sládek Group a.s.** bude pokračovat s pracemi na zprovoznění vodojemu na Borové Lhotě.

**fi. EVOS Hydro – od 12. 5. až 17. 5. 2025** v tomto týdnu se budou tlakovat Vaše přípojky. U těch, kteří mají již přípojku za plotem na svém pozemku, bude třeba umožnit vstup, aby se konec přípojky odvzdušnil a uzavřel. Pracovníci firmy Vás budou kontaktovat. V případě nalezení poruchy, bude tato odstraněna. Může dojít k místnímu omezení v dopravě.

**INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 12. 5. až 16. 5. 2025** v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

**VÝHLED :**

**Firma Sládek Group a.s.** bude pokračovat s pracemi na zprovoznění vodojemu na Borové Lhotě.

**fi. EVOS Hydro – od 19. 5. až 24. 5. 2025** v tomto týdnu se budou tlakovat Vaše přípojky. U těch, kteří mají již přípojku za plotem na svém pozemku, bude třeba umožnit vstup, aby se konec přípojky odvzdušnil a uzavřel. Pracovníci firmy Vás budou kontaktovat. V případě nalezení poruchy, bude tato odstraněna. Může dojít k místnímu omezení v dopravě.

**INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – ood 19. 5. až 23. 5. 2025** v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

**V Novém Městečku:**

**fi. VHS Benešov a.s. – od 12. 5. až 16. 5. 2025 -** bude budovat přípojky dle harmonogramu, který najdete na webových stránkách obce Čerčany.

**VÝHLED :**

**fi. VHS Benešov a.s. – od 19. 5. až 23. 5. 2025 –** bude budovat přípojky dle harmonogramu, který najdete na webových stránkách obce Čerčany.

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením.Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn.Další informace budeme i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby.   
Bližší informace naleznete na [www.nespeky.com](http://www.nespeky.com/), a na vývěsce OU. V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte. **Obecní úřad Nespeky.**