Vážení občané,

v týdnu : od 26. 5. do 31. 5. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:

V Nespekách :

fi. VHS – od 26. 5. až 30. 5. 2025 v tomto týdnu se budou dále zavodňovat, tlakovat, dezinfikovat a odkalovat řady po celé trase. Poté se budou tlakovat Vaše přípojky. U těch, kteří mají již přípojku za plotem na svém pozemku, bude třeba umožnit vstup, aby se konec přípojky odvzdušnil a uzavřel. Pracovníci firmy Vás budou kontaktovat. V případě nalezení poruchy, bude tato odstraněna, tím může dojít k místnímu omezení v dopravě.

fi. EVOS Hydro – od 26. 5. až 31. 5. 2025 v tomto týdnu se bude zhutňovat a podbetonovávat výkop                    v ul. Potočiny ( od lávky u č.p. 27 směrem ke křižovatce u č.p. 28 ). Tato komunikace bude v době od 7:00 do 15.00 hod. s omezením průjezdná.  Prosíme vyparkujte své vozy mimo dotčenou část komunikace. Prosíme o shovívavost, protože počasí může ovlivnit harmonogram výstavby. Provoz bude upraven dopravním značením, složkám IZS bude vjezd do dotčené části ulice umožněn.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 26. 5. až 30. 5. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

VÝHLED :

fi. VHS – od 2. 6. až 6. 6. 2025 v tomto týdnu se budou dále zavodňovat, tlakovat, dezinfikovat a odkalovat řady po celé trase. Poté se budou tlakovat Vaše přípojky. U těch, kteří mají již přípojku za plotem na svém pozemku, bude třeba umožnit vstup, aby se konec přípojky odvzdušnil a uzavřel. Pracovníci firmy Vás budou kontaktovat. V případě nalezení poruchy, bude tato odstraněna, tím může dojít k místnímu omezení v dopravě. Je možné, že v tomto týdnu se budou uvádět do původního stavu povrchy komunikací a to v ul. Frágnerova a V. Nezvala.

fi. EVOS Hydro – od 2. 6. až 7. 6. 2025 v tomto týdnu se budou uvádět do původního stavu povrchy komunikací ul. U Jezu a k hasičárně.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 2. 6. až 7. 6. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

V Městečku a na Borové Lhotě:

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na zprovoznění vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro – od 26. 5. až  31. 5. 2025 v tomto týdnu se nebudou probíhat žádné práce.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 26. 5. až 30. 5. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

VÝHLED :

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na zprovoznění vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro – od 2. 6. až 7. 6. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 2. 6. až 6. 6. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

V Novém Městečku:

fi. VHS Benešov a.s. – od 26. 5. až  30. 5. 2025 - bude budovat přípojky dle harmonogramu, který najdete na webových stránkách obce Čerčany.

VÝHLED :

fi. VHS Benešov a.s. – od 2. 6. až 6. 6. 2025 – bude budovat přípojky dle harmonogramu, který najdete na webových stránkách obce Čerčany.

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme                        i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany                             o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           Obecní úřad Nespeky.