**Vážení občané,**

**v týdnu : od 30. 6. do 5. 7. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:**

**V Nespekách :**

**fi. VHS – od 30. 6. až 4. 7. 2025** v tomto týdnu se budou i nadále uvádět do původního stavu povrchy komunikací, a to v **ul. Frágnerova, V. Nezvala a Sokolská. Tyto komunikace budou ve dnech, kdy tu budou probíhat práce v době od 7:30 do 15.30 hod. s omezením průjezdné. Prosíme vyparkujte své vozy mimo dotčené části komunikací.**

**fi. EVOS Hydro – od 30. 6. až 5. 7. 2025** v tomto týdnu bude pokládat fi. BES živičný povrch v **ul. V Potočinách** a v **ul. Nad Splavem,** dále v části **ul. Ledecká**. **Tyto komunikace budou ve dnech, kdy tu budou probíhat práce v době od 7:30 do 15.30 hod. neprůjezdné. Prosíme vyparkujte své vozy mimo dotčené části komunikací a nevjíždějte na čerstvý asfalt. Prosíme o shovívavost, a trpělivost, protože harmonogram se může dle situace měnit i razantně ze dne na den.** Provoz bude upraven dopravním značením, složkám IZS bude vjezd do dotčené části ulice umožněn.

**INTERNET - fi. UVT – od 30. 6. až 4. 7. 2025** v tomto týdnu dne 1. nebo 2.7. budou probíhat práce v zatáčce u kontejneru v předělu ul. Frágnerova a ul. Sokolská. **Tato část komunikace bude v době, kdy tu budou probíhat práce, od 7:30 do 15.30 hod. neprůjezdná.**

**VÝHLED :**

**fi. VHS – od 7. 7. až 11. 7. 2025** v tomto týdnu se budou i nadále uvádět do původního stavu povrchy komunikací, a to v **ul. Frágnerova, V. Nezvala a Sokolská.**

**fi. EVOS Hydro – od 7. 7. až 12. 7. 2025** v tomto týdnu bude pokládat fi. BES živičný povrch v **ul. K Elektrárně**, **na návsi, u BUS zastávek** a v **ul. Petrovická a ul. Ve Strži**.

**INTERNET - fi. UVT – od 7. 7. až 11. 7. 2025** v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

**V Městečku a na Borové Lhotě:**

**Firma Sládek Group a.s.** bude pokračovat s pracemi na příjezdové cestě a okolí vodojemu na Borové Lhotě.

**fi. EVOS Hydro – od 30. 6. až 5. 7. 2025** začátkem týdne bude probíhat penetrační asfaltový nástřik v **ul. Krátká** a v **ul. V Chaloupkách. Tyto komunikace budou v době, kdy tu budou probíhat práce, od 7:30 do 15.30 hod. neprůjezdné.**

**INTERNET - fi. UVT – od 30. 6. až 4. 7. 2025** v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

**VÝHLED :**

**Firma Sládek Group a.s.** bude pokračovat s pracemi na zprovoznění vodojemu na Borové Lhotě.

**fi. EVOS Hydro – od 7. 7. až 12. 7. 2025** v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

**INTERNET - fi. UVT – od 7. 7. až 11. 7. 2025** v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

**V Novém Městečku:**

**fi. VHS Benešov a.s. – od 30. 6. až 4. 7. 2025 -** bude budovat přípojky dle harmonogramu, který najdete na webových stránkách obce Čerčany.

**VÝHLED :**

**fi. VHS Benešov a.s. – od 7. 7. až 11. 7. 2025 –** bude budovat přípojky dle harmonogramu, který najdete na webových stránkách obce Čerčany.

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením.Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn.Další informace budeme i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby.
Bližší informace naleznete na [www.nespeky.com](http://www.nespeky.com/), a na vývěsce OU. V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte. **Obecní úřad Nespeky.**