Vážení občané,

v týdnu : od  7. 7. do 12. 7. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:

V Nespekách :

fi. VHS – od 7. 7. až 11. 7. 2025 v tomto týdnu se budou i nadále uvádět do původního stavu povrchy komunikací, a to v ul. Frágnerova, V. Nezvala a Sokolská.   Tyto komunikace budou ve dnech, kdy tu budou probíhat práce v době od 7:30 do 15.30 hod. s omezením průjezdné. Prosíme vyparkujte své vozy mimo dotčené části komunikací.

fi. EVOS Hydro – od  7. 7. až 12. 7. 2025 v tomto týdnu dne 8. 7. až 9. 7. 2025 bude pokládat fi. BES finální živičný povrch v částech ulice V Potočinách a během týdne i záliv autobusové zastávky.

Jedná se o části ulice V Potočinách : od č.p. 146 po č.p. 28, dále od č.p. 146 ( od ul. Benešovská ) po č.p. 28 a od č.p. 28 po č.p. 132. Tyto části komunikace budou ve dnech 8. 7. 2025 od 7:00 hod. do 7:00 hod. 9.7. 2025 zcela uzavřeny ! Nebude možný vjezd ani výjezd do částí této ulice.  Prosíme vyparkujte své vozy mimo dotčenou komunikaci ! Provoz bude upraven dopravním značením, složkám IZS bude vjezd do dotčené ulice umožněn.

INTERNET - fi. UVT – od 7. 7. až 11. 7. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

VÝHLED :

fi. VHS – od 14. 7. až 18. 7. 2025 v tomto týdnu se budou i nadále uvádět do původního stavu povrchy komunikací, a to v ul. Frágnerova, V. Nezvala a Sokolská.

fi. EVOS Hydro – od 14. 7. až 19. 7. 2025 v tomto týdnu by měla pokládat fi. BES živičný povrch v ul.                         K Elektrárně, na návsi, u BUS zastávek a v ul. Petrovická , ul. Ve Strži.

INTERNET - fi. UVT – od 14. 7. až 18. 7. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

V Městečku a na Borové Lhotě:

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na příjezdové cestě a okolí vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro – od 7. 7. až 12. 7. 2025 v tomto týdnu, dle počasí, by mohl probíhat penetrační asfaltový nástřik v ul. Krátká a v ul. V Chaloupkách. Tyto komunikace budou v době, kdy tu budou probíhat práce, od 7:30 do 15.30 hod. neprůjezdné.

INTERNET - fi. UVT – od 7. 7. až 11. 7. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

VÝHLED :

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na zprovoznění vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro – od 14. 7. až 19. 7. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

INTERNET - fi. UVT – od 14. 7. až 18. 7. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

V Novém Městečku:

fi. VHS Benešov a.s. – od 7. 7. až 11. 7. 2025 - bude budovat přípojky dle harmonogramu, který najdete na webových stránkách obce Čerčany.

VÝHLED :

fi. VHS Benešov a.s. – od 14. 7. až 18. 7. 2025 – bude budovat přípojky dle harmonogramu, který najdete na webových stránkách obce Čerčany.

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme                        i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany                             o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           Obecní úřad Nespeky.