Vážení občané,

v týdnu : od  14. 7. do 19. 7. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:

V Nespekách :

fi. VHS – od 14. 7. až 18. 7. 2025 v tomto týdnu se budou i nadále uvádět do původního stavu povrchy komunikací, a to v ul. Frágnerova, V. Nezvala a Sokolská.  Tyto komunikace budou ve dnech, kdy tu budou probíhat práce v době od 7:30 do 15.30 hod. s omezením průjezdné. Prosíme vyparkujte své vozy mimo dotčené části komunikací.

fi. EVOS Hydro –  fi. VHS – od 14. 7. až 19. 7. 2025 od začátku týdne bude probíhat příprava na dny 17. a 18. 7. 2025, kdy bude pokládat fi. BES finální živičný povrch v ulici K Elektrárně. Komunikace K Elektrárně bude dne 17. 7. a přes noc do 18. 7. 2025  zcela uzavřena ! Nebude možný vjezd ani výjezd do částí této ulice.  Prosíme vyparkujte své vozy mimo dotčenou komunikaci !  Následně bude položena podkladová živicie a i finální povrch ve zbytku ul. V Potočinách ( od č.p. 55 směrem k ul. Dolská ) a části ulice Petrovická  ( od zastávky BUS k ul. Pod Květnicí ). Tyto komunikace budou ve dnech, kdy tu budou probíhat práce v době od 7:30 do 15.30 hod. s omezením průjezdné a na cca. 3 hodiny v průběhu prací na finálním povrchu i zcela neprůjezdné. Prosíme vyparkujte své vozy mimo dotčené části komunikací. Provoz bude upraven dopravním značením, složkám IZS bude vjezd do dotčené ulice umožněn.

INTERNET - fi. UVT – fi. VHS – od 14. 7. až 18. 7. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

VÝHLED :

fi. VHS – od 21. 7. až 25. 7. 2025 v tomto týdnu se budou i nadále uvádět do původního stavu povrchy komunikací, a to v ul. Frágnerova, V. Nezvala a Sokolská.

fi. EVOS Hydro – od 21. 7. až 26. 7. 2025 v tomto týdnu by měla pokládat fi. BES živičný povrch ve zbývající části ul. V Potočinách a Nad Splavem, nebo na návsi, a v ul. Petrovická a ul. Ve Strži.

INTERNET - fi. UVT – od 21. 7. až 25. 7. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

V Městečku a na Borové Lhotě:

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na příjezdové cestě a okolí vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro – od 14. 7. až 19. 7. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

INTERNET - fi. UVT – od 14. 7. až 18. 7. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

VÝHLED :

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na zprovoznění vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro – od 21. 7. až 26. 7. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

INTERNET - fi. UVT – od 21. 7. až 25. 7. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

V Novém Městečku:

fi. VHS Benešov a.s.  –  od 14. 7. až 18. 7. 2025  -  budou budovat přípojky v ul. Pyšelská dle harmonogramu, který najdete na webových stránkách obce Čerčany.

VÝHLED :

fi. VHS Benešov a.s. – od 21. 7. až 25. 7. 2025 –  budou budovat přípojky v ul. Pyšelská dle harmonogramu, který najdete na webových stránkách obce Čerčany.

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme                        i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany                             o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           Obecní úřad Nespeky.