Vážení občané,

v týdnu : od  21. 7. do 26. 7. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky následně :

fi. EVOS Hydro –  fi. VHS – od  21. 7. až  26. 7. 2025

ve středu 23.7.2025 bude fi. BES frézovat  a pokládat první vrstvu asfaltu v ul. Petrovická ( od sběrného dvora  k BUS zatávce ). Část ulice od sběrného dvora ke křižovatce s ul. Pod Květnicí bude v době od 8:00 do 11:00 hod. zcele neprůjezdná, po 11:00 hodině bude vedena značená objížďka pro oblast Petrovice ulicí Pod Květnicí okolo kravína.

Ve čtvrtek 24. 7. 2025 se bude pokládat finální vrstva asfaltu v části ulice ( od sběrného dvora ke křižovatce s ul. Pod Květnicí ),  proto bude v době od 8:00 do 12:00 hod. tato část ulice zcela neprůjezdná.

V pátek 25. 7. 2025 se bude pokládat finální vrstva asfaltu v druhé části ulice ( od křižovatky s ul. Pod Květnicí k BUS zastávce ),  proto bude v době od 8:00 do 11:00 hod. tato část ulice zcela neprůjezdná, značená objížďka pro oblast Petrovice ulicí Pod Květnicí okolo kravína.

Prosíme vyparkujte své vozy mimo dotčené části komunikací, nevjíždějte na nový povrch komunikací. Provoz bude upraven dopravním značením, složkám IZS bude vjezd do dotčené ulice umožněn.

Prosíme občany o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.

Obecní úřad Nespeky.

Vážení občané,

ve dnech 23. a 24.4.  bude fi. VHS předělávat již jednou realizované přípojky v ul. Na Výsluní. ( č.p. 155 ) a jednu přípojku u nem. č.e. 119 a dále k poz. 2296 – ( v křížení ulic Na Výsluní a Nad Potokem ).  Stavební firma VHS Vás osobně bude o postupu prací informovat !!! Komunikace ul. Na Výsluní u ( č.p.155 ) a přilehlé ulice Nad Potokem a Na Americe budou v inkriminovaných dnech zcela neprůjezdné.

Prosíme vyparkujte svá vozidla.

Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Prosíme občany o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           Obecní úřad Nespeky.