Vážení občané,

z důvodu nedodržení termínů prací v tomto týdnu se práce na ul. Petrovická a na návsi přesouvají na  25. 7. 2025 a budou probíhat následně :

V pátek 25. 7. 2025 se bude ráno cca. mezi 8:00 -9:00 hod. pokládat podkladní vrstva asfaltu před obchodem potravin na návsi. Cca. mezi 9:30-11:00 hod. se bude pokládat podkladní vrstva asfaltu v ulici Petrovická od sběrného dvora k BUS zastávce. Zde bude tato část ulice od sběrného dvora ke křižovatce s ul. Pod Květnicí cca. 1 hod. zcela uzavřena. Po hodině bude značena objížďka pro oblast Petrovice ulicí Pod Květnicí okolo kravína.

Poté se stroje vrátí na náves, kde cca. mezi 11:00 -12:00 hod. budou pokládat finální vrstvu asfaltu před obchodem potravin. Cca. mezi 12:00-15:00 hod. se bude pokládat finální vrstva asfaltu v ulici Petrovická. Zde bude část ulice od sběrného dvora ke křižovatce s ul. Pod Květnicí cca. 3 hod. zcela neprůjezdná, následně bude značena objížďka pro oblast Petrovice ulicí Pod Květnicí okolo kravína.

Prosíme vyparkujte své vozy mimo dotčené části komunikací, nevjíždějte na nový povrch komunikací, svoz odpadu proběhne v časných ranních hodinách. Provoz bude upraven dopravním značením, složkám IZS bude vjezd do dotčené ulice umožněn.

Prosíme občany o shovívavost, protože počasí může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.

Obecní úřad Nespeky.