VZHLEDEM K ČASTÝM ZMĚNÁM V PROGRAMU PRACÍ SUBDOVATELEM FI. BES, VÁM BUDEME EMAILY A SMS DÁVAT VĚDĚT UPŘESNĚNÍ I V PRŮBĚHU TÝDNE.

Vážení občané,

v týdnu : od  11. 8. do 16. 8. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně :

V Nespekách :

fi. VHS – od 11. 8. až 15. 8. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

fi. EVOS Hydro – od 11. 8. až 16. 8. 2025 dne 11. a 12. 8. se bude připravovat pro penetraci ul. K Sázavě dne 13. a 14. 8. ul. Morákova a ve dnech 15. a 16. 8. se bude pokračovat ul. V Loučkách. Části komunikací budou v těchto dnech částečně uzavřeny !  DOJDE-LI KE ZMĚNĚ, BUDEME VÁM EMAILY A SMS V PŘÍŠTÍM TÝDNU DÁVAT VĚDĚT, KDY PŘESNĚ K UZAVÍRCE DOJDE. Prosíme vyparkujte v těchto dnech své vozy mimo dotčené části komunikací. Provoz a objížďky budou upraveny dopravním značením, složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn.

INTERNET - fi. UVT – od 11. 8. až 15. 8. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

VÝHLED :

fi. VHS – od 18. 8. až 22. 8. 2025   v tomto týdnu dojde k úpravám, dosypání a zaválcování v komunikacích : Nad Potokem, Na Výsluní, Zahradní, Krátka, Zelená, Rybářská a Sluneční.

fi. EVOS Hydro – od 18. 8. až 23. 8. 2025 v tomto týdnu se bude pokračovat v přípravě pro penetraci                     v ul. V Loučkách a ul. Sokolská, dále by se měly konečně začít dávat do původního stavu první vrstvou asfaltové penetrace tyto ulice a to v tomto pořadí - Pod Květnicí,  Za Starou poštou a Nad Potokem.

INTERNET - fi. UVT – od 18. 8. až 22. 8. 2025   v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

V Městečku a na Borové Lhotě:

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi v okolí vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro  –  od 11. 8. až 16. 8. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

INTERNET - fi. UVT – od 11. 8. až 15. 8. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

VÝHLED :

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na zprovoznění vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro – od 18. 8. až 23. 8. 2025 v tomto týdnu by se měla doufáme dávat do původního stavu první vrstvou asfaltové penetrace ulice V Chaloupkách.

INTERNET - fi. UVT – od 18. 8. až 22. 8. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

V Novém Městečku:

fi. VHS Benešov a.s.  –  od 11. 8. až 15. 8. 2025 - v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

VÝHLED :

fi. VHS Benešov a.s. – od 18. 8. až 22. 8. 2025 – v tomto týdnu budou probíhat práce na úpravách komunikací a jejich okolí.

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme                        i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany                             o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           Obecní úřad Nespeky.