VZHLEDEM K ČASTÝM ZMĚNÁM V PROGRAMU PRACÍ SUBDOVATELEM FI. BES, VÁM BUDEME EMAILY A SMS DÁVAT VĚDĚT UPŘESNĚNÍ I V PRŮBĚHU TÝDNE.
Vážení občané,
v týdnu : od  1. 9. do 6. 9. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně :
V Nespekách :                                                                                                                                                 
fi. VHS – od 1. 9. až 5. 9. 2025 v tomto týdnu dojde k dobetonování zbylých šoupat a k opravám v komunikacích Sokolská a Frágnerova u č.p. 102 a č.e.71.
fi. EVOS Hydro a zhotovitel povrchů komunikací - fi. BES – od 1. 9. až 6. 9. 2025 v úterý se bude penetračním nástřikem dávat do původního stavu ulice Rybářská. Od úterý do čtvrtka se turbo asfaltovým nástřikem bude opravovat ul. V Sadu a zbylé ulice v obci, kde jsou na vozovce výtluky.  Zmíněné komunikace budou po dobu prací ( cca. po dobu 1 hod. ) zcela neprůjezdné. 
Části komunikací budou v těchto dnech částečně uzavřeny !  Prosíme vyparkujte v těchto dnech své vozy mimo dotčené části komunikací. Provoz a objížďky budou upraveny dopravním značením, složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn.
INTERNET - fi. UVT – od 1. 9. až 5. 9. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.
VÝHLED :
fi. VHS – od 8. 9. až 12. 9. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.
fi. EVOS Hydro – od od 8. 9. až 13. 9. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.
INTERNET - fi. UVT – od 8. 9. až 12. 9. 2025  v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

V Městečku a na Borové Lhotě:
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi v okolí vodojemu na Borové Lhotě.
fi. EVOS Hydro  –  od 1. 9. až 6. 9. 2025 v úterý se budou penetračním nástřikem upravovat ulice: spojnice mezi ul. Benešovská směrem na Borovou Lhotu a ul. V Uličce, ul. Nad Řekou a ul. Pod Hájkem. Od úterý do čtvrtka se turbo asfaltovým nástřikem se budou opravovat ul. V Chaloupkách a zbylé ulice v obci, kde jsou na vozovce výtluky.
Části komunikací budou v těchto dnech částečně uzavřeny !  Prosíme vyparkujte v těchto dnech své vozy mimo dotčené části komunikací. Provoz a objížďky budou upraveny dopravním značením, složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn.
INTERNET - fi. UVT – od 1. 9. až 5. 9. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.
VÝHLED :
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na zprovoznění vodojemu na Borové Lhotě.
fi. EVOS Hydro – od 8. 9. až 13. 9. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.
INTERNET - fi. UVT – od 8. 9. až 12. 9. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.
V Novém Městečku:
fi. VHS Benešov a.s.  –  od 1. 9. až 5. 9. 2025 - v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.
VÝHLED :
fi. VHS Benešov a.s. – od 8. 9. až 12. 9. 2025 – v tomto týdnu budou probíhat práce na úpravách komunikací a jejich okolí.
Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme                        i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany                             o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           Obecní úřad Nespeky.
