Vážení občané,

v týdnu : od  29. 9. do 4. 10. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně :

V Nespekách, v Městečku, na Borové Lhotě a v Novém Městečku:

fi. VHS, fi. EVOS Hydro, fi. Sládek Group a.s., fi. UVT a zhotovitel povrchů komunikací - fi. BES – již dokončily práce na vodovodu, vodojemu a na částech povrchů komunikací poškozených budováním vodovodu.

Zbývají ještě práce na komunikaci ul. Přípotoční – vozovka z asf. obrusu , úklid deponie za kravínem, vybudování hydrantu pro hasiče na BUS zastávce. O termínu těchto prací vás budeme informovat.

Obec Nespeky - bude ( podle počasí ) zřejmě v úterý 30.9. na vlastní náklady turbo asfaltovým nástřikem opravovat povrchy a výtluky na návsi, u BUS zastávek a v ul. V Sadu a ve zbylých ulicích v obci.  Komunikace budou po dobu prací částečně neprůjezdné.

V případě prací, budou provoz a objížďky upraveny dopravním značením, složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn.

Další informace budeme i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram prací. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           Obecní úřad Nespeky.