Vážení občané,

v týdnu : od  3. 11. do 7. 11. 2025 budou probíhat dokončovací práce po výstavbě vodovodu v obci Nespeky následně :

Obec Nespeky v tomto týdnu 5. a 6. 11. - proběhnou opravy turbo asfaltovým nástřikem. Budou se opravovat výtluky na návsi, u BUS zastávek a dodělávat povrchy v ul. V Sadu, Ledecká, K Sázavě, Morákova, Sokolská a v Potočinách.

Následující týden dne 13. 11. proběhne u zastávky připojení a instalace nadznemního hydrantu pro hasiče.

V případě prací, budou provoz a objížďky upraveny dopravním značením, složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn.

Další informace budeme i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram prací. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           Obecní úřad Nespeky.